📝 Технічне завдання

Закупівля послуги: Проведення Discovery-фази щодо оптимізації та автоматизації процесів event-відділу із застосуванням інструментів штучного інтелекту: аналіз, рекомендації, дорожня карта, оцінка ROI та навчання

Формат надання послуг: Дистанційна робота (онлайн-інтерв'ю, онлайн-навчання).

Початок надання послуг: з червня 2025 року

Кількість надавачів послуг: в рамках даного тендеру буде відібрано 1 переможця.

Орієнтовна залученість:

Орієнтовний термін виконання: до 4 тижнів з моменту підписання договору.
Орієнтовний обсяг робіт: до 120 годин.

Технічне завдання в рамках надання послуг:

1. Обсяг робіт:

1.1. Discovery-фаза:

Аналіз поточних процесів та завдань event відділу (інтерв'ю, збір вимог, аудит документів та ІТ-інфраструктури).

Визначення завдань, що підлягають автоматизації (ручні, рутинні операції, перевірки, звітність, розпізнавання документів тощо).

Аналіз ринку рішень (RPA, AI-рішення, аналітичні системи), релевантних для НГО.

Оцінка можливостей інтеграції запропонованих рішень з наявними програмними продуктами Фонду

Оцінка ризиків і обмежень для впровадження автоматизації.

Формування рекомендацій щодо впровадження (технології, інструменти, очікуваний ефект).

Розробка дорожньої карти для наступних етапів автоматизації.

Підготовка підсумкового звіту (структура: аналіз, висновки, рекомендації, roadmap).

1.2. Презентація можливостей ШІ:

Презентація можливостей ШІ для команди ( 1-2 сесії).

Тематика: загальні можливості ШІ, можливості ШІ для автоматизації процесів, приклади використання в НГО.

Надання матеріалів (презентації, чеклісти, корисні посилання).

2. Очікувані результати (deliverables):

Аналітичний звіт про поточні процеси, завдання event відділу та їх потенціал до автоматизації.Мінімальний обсяг текстового пояснення 2 сторінки. Також інтерактивні схеми, графіки, макети тощо.

Сформоване технiчне завдання та кошторис для запропонованих технічних рішень.

Порівняльна таблиця рішень на ринку (з перевагами/недоліками для НГО).

Дорожня карта впровадження автоматизації (етапи, строки, відповідальні) в  інтерактивному цифровому форматі (Gantt chart)

Оцінка прогнозованого ROI від впровадження автоматизації на основі обґрунтованих припущень, із методологією розрахунку

Проведена презентація можливостей ШІ для працівників фонду (з матеріалами).

3. Вимоги до підрядника:

-     Досвід проведення Discovery-фаз та бізнес-аналізу, включно з аналізом процесів, збором вимог, виявленням вузьких місць та підготовкою рекомендацій.

- Досвід у впровадженні автоматизаційних рішень та/або рішень на базі штучного інтелекту (AI): практичне застосування інструментів для оптимізації або цифрової трансформації процесів.
- Здатність надавати результати проєкту українською мовою (аналітичні звіти, презентації, технічні рекомендації тощо).

- Бажаний досвід роботи з громадським сектором / НУО (НГО): участь у проектах із аналітики, цифровізації, автоматизації в контексті неприбуткових або соціально орієнтованих організацій.

- Бажаний досвід співпраці з міжнародними або закордонними НГО: наявність проєктів, реалізованих у міжнародному середовищі або для донорських організацій.
- Локальна присутність в Україні.

4. Вимоги до форми звітності:

Підрядник зобов’язаний надавати чернетки / проміжні версії звітів за узгодженим графіком (наприклад, щотижня або після завершення ключових етапів).  Остаточна версія — після врахування всіх зауважень замовника

Всі результати надаються у вигляді звітів у форматі PDF/Google Docs.

Презентаційні матеріали — у форматі Google Slides / PowerPoint.

5.  Умови співпраці

Учасником тендеру є фізична особа - підприємець (далі - ФОП), або юридична особа яка подає свою пропозицію на участь у тендері. Виконавцем у контексті цього тендеру є особа, яка безпосередньо буде здійснювати надання послуг відповідно до умов тендерної документації та укладеного договору.

Оплата здійснюється по факту виконаних робіт за фактично надані послуги на основі підписаного Договору, оригіналів рахунків та звіту.

Всі розрахунки здійснюються виключно у національній валюті України (гривні) шляхом банківського переказу на поточний рахунок юридичної особи або  фізичної особи підприємця  - постачальника послуг протягом 7 робочих днів з дати подання рахунку, звіту та акту наданих послуг.

Замовник залишає за собою право змінювати об’єми послуг! Об’єм послуг визначається спільно з менеджером проекту БФ «Право на захист» .

6. Вимоги до подання пропозицій:
 Пропозиція повинна бути складена українською мовою і містити:

1. Реєстраційні документи  юридичної особи/ФОП.

2. Детальне резюме учасника або команди, що бере участь у проєкті (має бути актуальним і містити інформацію про досвід, кваліфікацію та навички, необхідні для виконання завдань проекту).

3. Сертифікати або інші документи, які підтверджують кваліфікацію у сфері автоматизації, бізнес-аналізу, ШІ, проведення Discovery-фаз тощо (якщо такі є).
4. Досвід проведення подібних проєктів на зазначену тему:

Приклади звітів або презентацій з попередніх Discovery-проєктів, де проводився аналіз бізнес-процесів, автоматизація процесів, впровадження рішень на базі ШІ.
Опис 2-3 подібних проєктів, включаючи зазначення результатів, що були досягнуті в результаті реалізації проєктів (наприклад, покращення ефективності, зниження витрат, автоматизація задач). За наявності — посилання на публікації, статті або портфоліо робіт, пов'язаних із тематикою тендеру.

5. Рекомендаційні листи (Відгуки або рекомендації попередніх клієнтів)

6. Цінову пропозицію, в якій просимо зазначити загальну вартість надання послуги. У вартість додати всі витрати, необхідні для надання послуги.

7. Контактну інформацію учасника/виконавця.

7. Критерії оцінки пропозицій:

Критеріями вибору переможця(ів) будуть:

●   Кваліфікація виконавця;

●   Досвід проведення подібних проєктів та кейсів;

●   Рекомендації;

| № | Критерії | МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ | Максимальний бал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Досвід виконання аналогічних проєктів | Кандидат надав вичерпну інформацію про релевантний досвід: виконання аналогічних проєктів з бізнес-аналізу, процесного аудиту, Discovery-фаз, автоматизації або впровадження AI-рішень. Інформація структурована, з прикладами кейсів, досягненнями, зразками робіт. Резюме актуалізоване, охоплює останні 3 роки, є додаткові підтверджуючі документи (посилання на продукти,). - 20 балів: Кандидат надав загальну інформацію про досвід, яка частково стосується завдання (наприклад, є досвід в аналітиці або автоматизації, але не Discovery-фази або без фокусу на event-процеси). Резюме актуальне, охоплює щонайменше останні 3 роки, але бракує конкретики, прикладів або документального підтвердження кейсів.-10 балів Кандидат не надав релевантного досвіду або досвід є застарілим/не відповідає завданню (наприклад, лише загальні IT/менеджмент-напрямки без зв’язку з бізнес-аналізом чи автоматизацією). Відсутнє резюме або воно не оновлене, без конкретики щодо кейсів чи результатів. - 0 балів | 20 |
| 2 | Інтерв'ю | Кандидат вчасно приєднався до співбесіди. Глибоко розуміє завдання Discovery-фази, включно з аналізом процесів event-відділу та підготовкою рішень з автоматизації/AI. Має переконливий релевантний досвід у подібних проєктах. Демонструє чітке бачення підходу, готовність до фасилітації та роботи з командою замовника. Виявляє високу комунікабельність та готовність до співпраці. - 30 балів; Кандидат вчасно приєднався, демонструє базове розуміння завдання, має частковий релевантний досвід. Пропонує загальні ідеї підходу до Discovery-фази. Комунікація добра, видно готовність працювати з командою.- 20 балів; Кандидат приєднався, але демонструє неповне або поверхневе розуміння технічного завдання. Досвід у сфері частково релевантний або недостатній. Відповіді нечіткі, комунікація обмежена, відсутня готовність до глибокої взаємодії.- 10 балів; Кандидат не з’явився на співбесіду або не відповідає ключовим вимогам ТЗ. Комунікація відсутня або неефективна.- 0 балів. | 30 |
| 3 | Технічна експертиза у сфері автоматизації та ШІ | Кандидат або команда має підтверджений практичний досвід з впровадження AI/автоматизаційних рішень (із прикладами кейсів/ролей), володіє сучасними інструментами. Надані сертифікати, посилання на профілі/проєкти або приклади практичного коду. Чітко видно здатність застосовувати технології в рамках подібного завдання. - 10 балів; Є загальний досвід із впровадження або тестування автоматизації чи AI-рішень, але без підтверджень або з незначним масштабом. Сертифікати / приклади відсутні або поверхневі. - 5 балів; Досвід не продемонстрований, AI/автоматизація згадуються лише теоретично або повністю відсутні підтвердження компетенції. - о балів | 10 |
| 4 | Відгуки або рекомендації попередніх клієнтів | Надано щонайменше 3 письмові рекомендації від клієнтів, релевантні тематиці проєкту (аналіз процесів, автоматизація, AI, НГО). У відгуках чітко описані завдання, результати та внесок виконавця. - 10 балів; Надано 1- 2 рекомендації, які переважно релевантні напрямку (автоматизація, бізнес-аналіз, НГО тощо), але можуть бути менш деталізовані або не охоплювати повністю AI/Discovery-напрям, але свідчать про позитивний досвід співпраці. - 5 балів; Відгуки або рекомендації відсутні або надано загальні або нерелевантні відгуки, без конкретики щодо виконаних проєктів або зв’язку з темою тендеру. - 0 балів | 10 |

Підведення підсумків тендеру

Оцінювання тендерних пропозицій буде складатися на 70% з оцінки технічних пропозицій та на 30% з оцінки цінових пропозицій.

8. Інші умови:

- Підрядник повинен дотримуватись політик конфіденційності.

- Підрядник гарантує відсутність конфлікту інтересів.

- Підрядник зобов’язаний забезпечити необхідний рівень захисту персональних даних у запропонованих рішеннях.

- Технічні рішення, прототипи , продукти запропоновані підрядником мають розміщуватись на хмарних сервісах Фонду (MS Azure, Google)

- Усі матеріали, створені в межах проєкту, є власністю Фонду.

- Підрядник не має права використовувати їх без письмового дозволу.

- Підрядник гарантує передачу всіх облікових записів, якщо такі будуть створюватися.

- У разі потреби підрядник повинен забезпечити коротку консультацію (до 2 годин) протягом 2 місяців після завершення проєкту, для супроводу імплементації рішень.